São Paulo Tech School

Sptech

Projeto Portfólio digital Leaxdro

Documentação de Projeto

Projeto de criação e desenvolvimento Individual, realizado por

Leandro Bezerra Mendes – RA01261051

São Paulo	04/2026

Contexto

Durante o processo de estudos na faculdade São Paulo Tech School, no mês de abril de 2026, foi iniciado um novo projeto. Esse projeto faz parte da formação acadêmica e tem como propósito integrar os conteúdos trabalhados ao longo do curso.

O tema do projeto é praticamente livre, porém existem algumas limitações; não pode envolver ideias ilícitas, não deve ter como objetivo a venda de um negócio e, preferencialmente, não deve abordar temas polêmicos ou que possam causar desconforto na sociedade.

Objetivo

O objetivo é entregar um projeto individual que demonstre, na prática, todo o conhecimento adquirido em aula. O aluno será avaliado com base na forma como desenvolveu e apresentou cada etapa, será avaliado as seguintes disciplinas: Algoritmos, Arquitetura Computacional, Banco de Dados, Socioemocional, Introdução a Sistemas Operacionais, Pesquisa e Inovação e Tecnologia da Informação. Além disso, para os alunos que estão em reforço de matemática, também será considerado o conteúdo aprendido nessa área até o momento da entrega.

Também tem com objetivo vender a ideia do aluno. O projeto deve ser uma representação da personalidade que quem realizou e, deve ser um trabalho onde ao analisar, os avaliadores conseguem ver a imagem de quem está apresentando.

Outro objetivo importante é vender a ideia do projeto, deve ser realizada uma apresentação que o aluno considerar mais adequada. O projeto também deve representar a personalidade de quem o desenvolveu, sendo um trabalho em que os avaliadores consigam identificar a identidade, estilo e visão do autor ao analisá-lo.

Descrição Resumida do Projeto

Durante o processo de estudos na faculdade São Paulo Tech School, em abril de 2026, foi iniciado um novo projeto, com o propósito de integrar os conteúdos trabalhados ao longo do curso. O tema é praticamente livre, porém com algumas limitações, sendo a principal á não venda de um negócio.

O objetivo é entregar um projeto individual que demonstre, na prática, todo o conhecimento adquirido em aula, sendo avaliado nas disciplinas estudadas ao longo do curso, incluindo também o conteúdo de matemática para quem está em reforço. Além disso, o projeto também tem como objetivo vender a ideia do aluno, devendo representar sua personalidade, sendo um trabalho onde os avaliadores consigam identificar a identidade, estilo e visão de quem está apresentando, por meio de uma apresentação na forma que o aluno considerar mais adequada.

Justificativa

Ser uma demonstração da história e personalidade de Leandro Bezerra Mendes. Além de colocar todas as ideias ensinadas em sala, em prática.

Resultados esperados

É esperado a entrega de um website de portifólio, mais especificadamente um site onde será encontrado; ideias, gostos, projetos, conquistas e meios de contato com Leandro Mendes. Além disso é esperado a entrega de atividades relacionadas as outras matérias, incluindo está documentação, que faz parte de uma das atividades e deve ser entregue com o projeto como o todo.

Limites e Exclusões

Incluindo:

- Publicação do projeto em plataformas publicas

- Documentação do projeto

- Protótipo e criação de web site

- Ferramenta de controle de gestão e riscos

- Dashboards e indicadores dinâmicos

- Aplicações de cálculos matemáticos

- Utilização de Maquinas Virtuais

- Banco de dados

- Diagramas

Exclusões:

- Venda de projeto

- Coleta de sensores físicos

- Uso de Inteligência Artificial

Recursos Necessários

Recursos de desenvolvimento                                                                            Plataforma

Documentação e análise................................................................................Office 365

Controle de desenvolvimento.................................................................................Trello

Computador com sistema operacional..................................................Windowns/Linux

Navegador google..............................................................................................chrome

Publicação...........................................................................................................GitHub

Protótipo de site....................................................................................................Figma

Desenvolvimento Html/Css/Javascript..............................................................VSCode

Aplicação API.....................................................................................................Node.js

Criação de tabelas e análise de dados................................................MyslqWorkbench

Aplicação API.....................................................................................................Node.js

Requisitos Funcionais

- Construção de um Website:

O projeto deve conter um website funcional que permita a interação do usuário com o sistema, apresentando as informações de forma organizada e acessível.

- Coleta de dados:

O sistema deve permitir a coleta de dados por meio de entradas do usuário, formulários ou outros métodos, garantindo que as informações necessárias sejam registradas corretamente.

- Distribuição de dados e arquivos:

O sistema deve possibilitar o armazenamento e a distribuição de dados e arquivos, permitindo que sejam acessados, visualizados ou baixados conforme a necessidade.

- Dashboard funcional:

O projeto deve apresentar um dashboard funcional que exiba os dados de forma visual (gráficos, tabelas ou indicadores), facilitando a análise e compreensão das informações.

Requisitos Técnicos

- Site baseado em tema dark:

O sistema deve apresentar uma interface com tema escuro (dark mode), garantindo conforto visual ao usuário e mantendo um padrão visual moderno e consistente em todas as páginas.

- Site com imagens de projetos:

O sistema deve utilizar imagens relacionadas aos projetos para complementar a apresentação visual, tornando a navegação mais atrativa e facilitando a compreensão do conteúdo exibido.

Macro Cronograma

Para a completa realização desde projeto, o prazo determinado foi de 6 semanas, totalizando 42 dias corridos. Este é o prazo determinado pela instituição São Paulo Tech School e não deve ser alterado.

Etapas								         Duração Estimada

Levantamento de requisitos.....................................................................7 dias corridos

Documentação e publicação....................................................................7 dias corridos

Início de Site............................................................................................7 dias corridos

Inserção de Dados...................................................................................7 dias corridos

Dashboard...............................................................................................7 dias corridos

Finalização e Apresentação em PowerPoint...........................................7 dias corridos

Riscos e Restrições

O projeto possui algumas restrições que devem ser seguidas, como a escolha de um tema que não envolva ideias ilícitas, não tenha foco comercial e que evite assuntos polêmicos ou que possam causar desconforto. Além disso, o projeto deve ser desenvolvido individualmente. Sua apresentação está limitada a apenas 10 minutos, podendo haver leves alterações por interesse dos avaliadores. Também não é permitido o uso de ferramentas de inteligência artificial na criação ou desenvolvimento do projeto.

Entre os principais riscos, destaca-se a dificuldade na integração dos conteúdos das diferentes disciplinas em um único projeto, além de possíveis problemas técnicos durante o desenvolvimento do sistema, como erros de implementação ou falhas no funcionamento do website. Também existe o risco de o projeto não representar claramente a visão completa do aluno.

Partes Interessadas (Stakeholders)

Parte Interessadas 			Papel no Projeto	    Responsabilidade Principal

| Criador e desenvolvedor | Atuação e apresentação | Papel principal realizando a mão todo o projeto. |
| --- | --- | --- |
| Equipe de apoio | Equipe Sptech School | Papel fundamental para clareza e entrega de requisitos. |
| Equipe avaliadora | Avaliadores de projeto | Verificar e analisar a qualidade entregue do projeto. |

Premissas

- O projeto será desenvolvido individualmente, utilizando os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

- O desenvolvedor terá acesso aos recursos necessários para o desenvolvimento, como computador, internet e ferramentas de programação.

- As tecnologias utilizadas serão compatíveis com o nível de conhecimento ensinado nas disciplinas.

- O website será acessado em ambiente web padrão, por meio de navegadores comuns.

- Os dados utilizados no sistema serão fornecidos pelo próprio usuário ou previamente definidos para demonstração.

- O projeto será apresentado dentro do prazo estabelecido pela instituição. O desenvolvedor terá autonomia para definir o tema e a forma de apresentação do projeto, respeitando as restrições estabelecidas.

Restrições

- O projeto possui restrições relacionadas ao tema, que não pode envolver ideias ilícitas, não deve ter como objetivo a venda de um negócio e, preferencialmente, deve evitar assuntos polêmicos ou que possam causar desconforto na sociedade.

- O desenvolvimento deve ser realizado individualmente.

- Além disso, o projeto deve seguir as tecnologias e conteúdos abordados em aula, respeitando o nível de conhecimento ensinado nas disciplinas.

- há restrições quanto ao prazo de entrega definido pela instituição, que deve ser cumprido.

- Não é permitido o uso de ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento do projeto.